Informe Sistema de Subastas (I.S.)

Las tareas a realizar han sido divididas en diferentes fases, con diferentes fechas de entrega. Mi caso ha sido un tanto particular, ya que inicie este proyecto al inicio de la asignatura, pero no pude desarrollarlo correctamente durante la evaluación ordinaria (como comentare posteriormente). Por ello, la fecha de entrega ha sido única a excepción de la primera fase que debía entregarse previamente para poder continuar con el proyecto.

1. Fase 1:

Esta primera fase trataba de la Captura de requisitos del ejercicio planteado. En ella se trataba de obtener los Modelos de Dominio, los Casos de Uso y el Flujo de Eventos. En mi caso, y como ya he comentado anteriormente, traté de entregar esta primera fase durante el mes de abril, pero al no poder asistir activamente a las clases lectivas, me encontré ante dificultades para poder completarlo correctamente. Por ello finalmente el día 14 de mayo fue entregado. La dedicación a esta primera fase es de alrededor de unas 35 horas, mayormente la dedicación ha sido distribuida de la siguiente manera:

* Análisis de los objetivos a desarrollar: Lectura exhaustiva del temario a realizar. (15 horas)
* Realización inicial del trabajo: (5 horas)
* Corrección de errores realizados: Esta última parte, a mi parecer ha tomado más tiempo del deseado, ya que hasta no realizar la tutoría con José Ángel no fui consciente realmente del trabajo a realizar y los fallos que estaba cometiendo. (15 horas)

1. Fase 2 y 3:

Estados dos fases, por lo menos en mi caso, han sido complementarias ya que las he realizado paralelamente. En un principio realicé un Diseño inicial (correspondiente a la segunda fase), pero una vez realizada la implementación (tercera fase) comprendí que no estaba utilizando correctamente la Lógica de Negocio y la base de datos como se me pedía. Por ello, tuve que arreglar del mismo modo que en la primera fase los errores cometidos. La dedicación estimada a estas dos ultimas fases ha sido de alrededor de 50 horas distribuidas de la siguiente manera según los casos de uso a realizar: (Dentro de las dedicaciones incluyo la dedicación a la compresión de la parte teórica de ambas fases conjuntas)

* Subastar un producto: (15 horas)
* Pujar por un producto: (10 horas)
* Cerrar la subasta de un producto: (15 horas)
* Visualizar Subastas: (5 horas)
* Ver productos en venta: (5 horas)